## Slide 1
Projet WebReport
CDP : Justine HAZAN
CDP Adj : Théo CRUZ DE ABREU FARIAS
Resp. BDD : Léo BOUTONNET
Resp. Back End : Maël ARCHENAULT
Resp. Front End : Julien METZELARD

## Slide 2
Objectif du projet :
Développer une application web nommée « WebReport », destinée à remplacer le suivi papier des temps et budgets dans une PME d’imprimerie.
Introduction et contexte
Solutions proposées :
Application web multi-plateforme
Accès pour tous les employés et responsables
Gestion de projets, lots et activités
Sécurité via authentification et rôles
2
Problèmes identifiés :
Multiples saisies manuelles qui entraînent une perte de temps
Retards d’information pouvant aller de 15 jours à 3 semaines
Absence de visibilité centralisée

## Slide 3
Organigramme de l’équipe
3

## Slide 4
Front End

## Slide 5
5

## Slide 6
6

## Slide 7
7

## Slide 8
8

## Slide 9
Bloc D
9

## Slide 10
Bloc E
10

## Slide 11
Bloc F
11

## Slide 12
Positif :
Travail de tous basé sur un scénario, donc on peut travailler sur une même base
Une fois que l'organisation était là, le travail fut efficace
Cohésion d'équipe
Bonne répartition au sein de l'équipe
Critiques :
Front end trop en avance (mauvaise répartiton)
  Manque groupe scénario
  Chef projet front, allait informer les autres -> brief nécessaire pour reprendre le travail de son équipe
12

## Slide 13
Backend
LUKAS Maël
ARCHENAULT Maël

## Slide 14
Rôle du Backend
14

## Slide 15
15
Authentification
Gestion des sessions
Validation des données
Communication API
Sécurité
Responsabilités du Backend

## Slide 16
Connexion

## Slide 17
17
Réception depuis le Frontend
Identifiants de connexion
Demande de réinitialisation de mot de passe
Code de vérification
Nouveau mot de passe
Lien avec le Frontend
Envoi vers le Frontend
Lien vers les différentes pages
Messages d’erreur

## Slide 18
18
Lecture de la BDD
Existence de l’utilisateur
Hash du mot de passe
Vérification de la première connexion
Existence d’un mail
Lien avec la BDD
Modification de la BDD
Mise à jour du mot de passe
Mise à jour du booléen de première connexion

## Slide 19
19

## Slide 20
Page Principale

## Slide 21
21
Réception depuis le Frontend
Paramètres de création/modification/suppression
Demande de récupération de données
Saisies périodiques
Demande de clôture de lot
Lien avec le Frontend
Envoi vers le Frontend
Liste de projets/lots/activités
Informations utilisateur
Message de confirmation/erreur

## Slide 22
22
Lecture de la BDD
Vérification existence
Récupération projet/lots/activités
Vérification permissions
Récupération informations utilisateur
Lien avec la BDD
Modification de la BDD
Création/modification/suppression des projets/lots/activités
Enregistrement des saisies périodiques
Clôture lot

## Slide 23
23

## Slide 24
24

## Slide 25
Retour d’expérience

## Slide 26
26
Vision erronée du travail à effectuer au début du projet
Difficulté à transformer les idées en visuels clairs
Groupe de 2 → Facilité d’organisation
Découverte d’un nouveau domaine

## Slide 27
Base de Données (BDD)

## Slide 28
- User
Diagramme UML pour le scenario
28

## Slide 29
- User
- Projet
- Activité
- Lot
Diagramme UML complet
29

## Slide 30
+ Communication entre les groupes
+ Communication dans le groupe de travail
+ Bonne adaptabilité selon les contraintes du client
- Faire plus que demandé
- Faire trop grand, trop vite
- Mauvaise compréhension du sujet
30
Critiques

## Slide 31
Management

## Slide 32
Livrables:
  Organisation du projet: GitHub Projects
  Communication: Microsoft Teams + e-mail
  Diagrammes et documents: Draw.io, documents téchniques rédigés en Markdown
Outils techniques
32

## Slide 33
Avancement du projet
33
Jalons | Objectifs | Etat
V1.0.0 | Module de connexion complet (login, première connexion, mot de passe oublié) | En cours
V1.1.0 | Création de projet, lots, activités | En cours
V1.2.0 | Saisies périodiques | A venir
V1.3.0 | Tableau de bord | A venir
Fonctionnalités réalisées
Composant | Fonctionnalité | Description
Front End | Login / Première connexion / Réinit MDP | Écrans fonctionnels et reliés au Back End
Back End | Vérification des identifiants, hashage mot de passe, envoi d’email | Fonctionnel, conforme au scénario d’usage
BDD | Table « Utilisateur » | Champs complets avec intégrité et liens prévus vers Projet/Lots/activités

## Slide 34
FEED BACK :
34
JUSTINE | Ce qui a bien fonctionné | Communication fluide avec les équipes. Bonne disponibilité et écoute. Travail efficace en binôme avec le chef de projet adjoint. Vision globale correcte de l’avancement et des priorités.
 | Difficultés rencontrées | Certaines consignes pas assez claires ou détaillées. Transmission parfois tardive ou incomplète des retours client. Quelques zones d’ambiguïté dans les tâches à réaliser.
 | Axes d’amélioration | Être plus précise dans la formulation des tâches et attentes. Synthétiser plus efficacement les retours client et les transmettre rapidement. Structurer davantage l’information pour faciliter la compréhension et la coordination.
Management du projet
THÉO | Points positifs | Une communication efficace a été maintenue entre les différents groupes, facilitant la coordination générale du projet. Chaque groupe a produit une documentation bien structurée et accompagnée de ressources pertinentes, ce qui a contribué à une meilleure compréhension globale du système.
 | Points d’amélioration | Une analyse plus approfondie des documents fournis par le client aurait permis d’éviter certaines discussions internes et externes. La communication avec le client pourrait être optimisée afin de réduire le nombre de points de clarification nécessaires au cours du projet. Une utilisation et mise à jour plus fréquentes du dépôt de projet sur GitHub amélioreraient l’organisation et la coordination entre les groupes.
 | Difficultés rencontrés | Il a souvent été nécessaire de rafraîchir l’état des activités à chaque session à cause des séances de TP n’étant pas conjointes. Les contraintes de temps ont limité la possibilité de développer certaines fonctionnalités.

## Slide 35
Trop long à s'organiser au début
  Temps pour créer les sous groupes
  Temps de compréhension de la spécification (temps à réfléchir sans agir)
  Temps de préparation réunions (global)
Comprendre quoi demander au client
  Quiproquo ce que l'on pense qu'il veut / ce qu'il veut
Espacement des séances :'(
Manque de gâteaux / salaires
FEED BACK :
Global
35

## Slide 36
ANNEXE
36

## Slide 37
MERCI À VOUS POUR VOTRE ÉCOUTE
37